Рекомендации по созданию

Debates Manager и Chat Sessions Manager

для системы AI-OS

Архитектурный анализ и предложения по реализации полноценного менеджера сессий

Долговременное хранение • Продолжение сессий • Централизованное управление

Дата: 25 июня 2026 г.

Репозиторий: github.com/n95887174-source/ai-os-new

Содержание

1. Краткое резюме	2

2. Анализ текущего состояния	3

2.1 Архитектура системы	3

2.2 Текущая персистенция дебатов	3

2.3 Текущая персистенция чатов	4

2.4 Идентифицированные проблемы	4

3. Предлагаемая архитектура	4

3.1 Единый SessionManager	4

3.2 Расширенная схема Dexie	5

3.3 Типы и контракты	5

3.4 Сервис SessionManagerService	5

4. Debates Manager: детальная спецификация	6

4.1 Хранилище сессий дебатов (DebateSessionStore)	6

4.2 Полное сохранение состояния дебата	7

4.3 Пауза и продолжение	7

4.4 Debates Manager UI	7

5. Chat Sessions Manager: детальная спецификация	8

5.1 Расширение ChatSession и ChatStore	8

5.2 Chat Sessions Manager UI	8

6. Связывание сессий	9

7. Поэтапный план реализации	9

7.1 Фаза 1: Фундамент (1-2 недели)	9

7.2 Фаза 2: Debates Manager (2-3 недели)	10

7.3 Фаза 3: Chat Sessions Manager (1-2 недели)	11

7.4 Фаза 4: Связывание и интеграция (1 неделя)	12

8. Ключевые кодовые структуры	13

8.1 Интерфейс ISessionManager	13

8.2 Миграция Dexie v11	19

8.3 useDebateSessionStore структура	23

9. Риски и митигация	28

10. Заключение	28

Примечание: для обновления номеров страниц нажмите правой кнопкой на оглавлении → «Обновить поле».

# 1. Краткое резюме

Данный документ представляет архитектурный анализ системы AI-OS (v4.5.0) и содержит детальные рекомендации по созданию двух ключевых компонентов: Debates Manager (менеджер дебатов) и Chat Sessions Manager (менеджер чатов). Основная цель — обеспечить полноценное долговременное хранение сессий, возможность продолжения прерванных дебатов и чатов, а также централизованное управление их жизненным циклом.

Система AI-OS представляет собой клиентское SPA-приложение на React 19 + Vite 8 + TypeScript, использующее Zustand для UI-состояния, Dexie (IndexedDB) для персистенции, и собственный ядра с DI-контейнером и EventBus. Дебаты — самая развитая подсистема с 20+ сервисами и двумя движками (Classic и Runtime). Однако текущая архитектура персистенции имеет существенные пробелы, которые не позволяют полноценно сохранять и восстанавливать сессии.

Ключевые проблемы: один активный дебат вместо множества, потеря overrides/injected events при закрытии вкладки, отсутствие централизованного управления жизненным циклом сессий, разрозненный UI между разными компонентами. Предлагаемое решение — единый SessionManager с интерфейсом ISessionManager, расширенной схемой Dexie и единым UI-хабом.

# 2. Анализ текущего состояния

# 2.1 Архитектура системы

AI-OS построен на следующем технологическом стеке: React 19 + Vite 8 + TypeScript, Zustand для UI-состояния, Dexie (IndexedDB) для персистенции данных, собственный DI-контейнер и типизированный EventBus с Zod-валидацией. Ядро системы (kernel) содержит 170+ сервисов и 70+ контрактов. Вся обработка происходит в браузере — серверная часть отсутствует, все LLM-вызовы идут через прокси Vite к различным провайдерам.

База данных Dexie (super_agents_os_v4) имеет 10 версий схемы и содержит таблицы: notes, memories, apiKeys, sessions (чаты), roles, cognitiveTraces, traces, skills, connectors, keyValue, debateSessions, debateVerdicts, eventLog. Доступ к данным осуществляется через DAL (слой доступа к данным) с репозиториями: DebateRepository, SessionRepository и др.

# 2.2 Текущая персистенция дебатов

Персистенция дебатов реализована на трёх слоях: рантайм (DebateSession — объект в оперативной памяти со снапшотами), мост (debate-session-persistence.ts + debate-bridge.ts — конвертация между форматами) и DAL (DebateRepository → Dexie). Активная сессия сохраняется под служебным ID `__debate_active_session__`, а история — под `__debate_history_list__` в той же таблице, что создаёт неоднородную структуру.

Критические ограничения текущей реализации: сохраняется только одна активная сессия (ID захардкожен), история хранится как JSON-массив в одном поле (arguments) записи, нет возможности сохранить несколько параллельных дебатов, overrides и injected events из DebateRoom хранятся только в оперативной памяти (Map) и потерятся при закрытии вкладки, а также отсутствует хранение timeline-записей.

# 2.3 Текущая персистенция чатов

Чаты имеют более зрелую систему персистенции. Zustand-стор useChatStore хранит массив ChatSession с полным историями. Персистенция осуществляется через debounced flush (через 1 секунду после изменения), visibilitychange и beforeunload checkpoint. SessionRepository обеспечивает кэширование до 100 сессий.

Однако и в чатах есть проблемы: отсутствует единый центральный интерфейс управления сессиями (как в стороне дебатов), нет тегов/категорий для организации, нет архивации/восстановления, ограничение в 100 сессий в кэше, и нет связи между чатом и дебатом (например, дебат может быть продолжением чата).

# 2.4 Идентифицированные проблемы

| № | Проблема | Влияние | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Только 1 активный дебат | Невозможно вести несколько дебатов параллельно | Критический |
| 2 | Потеря overrides/injected events | Невозможно восстановить ручные корректировки | Высокий |
| 3 | Нет хранения timeline | Потеря полной хронологии дебата | Высокий |
| 4 | История как JSON в одном поле | Неэффективно при большом количестве сессий | Средний |
| 5 | Нет единого UI-хаба | Разрозненный UX между компонентами | Высокий |
| 6 | Нет тегов/категорий/папок | Невозможно организовать сессии | Средний |
| 7 | Нет связи чат ↔ дебат | Нельзя продолжить чат в дебат | Средний |
| 8 | Ограничение 100 сессий в кэше | Проблемы при активной работе | Низкий |

# 3. Предлагаемая архитектура

# 3.1 Единый SessionManager

Предлагается создать единый сервис SessionManager, который объединит управление жизненным циклом как дебатов, так и чатов. Это обеспечит единый API для создания, сохранения, паузы, восстановления, архивации и удаления сессий любого типа. Ключевая идея — каждая сессия (дебат или чат) полностью сохраняется в IndexedDB и может быть восстановлена в любой момент.

Интерфейс ISessionManager должен предоставлять следующие операции: создание сессии с указанием типа (debate/chat) и метаданных, сохранение полного состояния (включая timeline, overrides, memory), загрузка сессии по ID с полным восстановлением, пауза/продолжение с сохранением состояния, листинг с фильтрацией по типу/статусу/тегу, архивация/распаковка, и связывание сессий между собой (например, чат → дебат).

# 3.2 Расширенная схема Dexie

Необходимо добавить новые таблицы и индексы в схему Dexie (version 11). Ключевые изменения: каждая сессия дебата становится отдельной записью (а не элемент JSON-массива), добавляются таблицы debateTimeline, debateOverrides, sessionLinks, и расширяются индексы таблицы sessions для чатов.

Новая схема таблицы debateSessions должна включать индексы по полям phase, updatedAt, topic (для поиска) и новые поля: tags (массив строк), folder (строка), isArchived (булево), linkedSessionIds (массив строк), language (строка). Поле arguments должно хранить полный JSON всех аргументов каждой конкретной сессии, а не массив всех сессий.

| Таблица | Индексы | Назначение |
| --- | --- | --- |
| debateSessions | id, phase, updatedAt, topic, folder, isArchived | Полное состояние дебата (отдельно на сессию) |
| debateTimeline | id, sessionId, timestamp, type | Хронология событий дебата |
| debateOverrides | id, sessionId, appliedAt | Оверрайды и инъекции событий |
| debateVerdicts | sessionId | Вердикты (без изменений) |
| sessionLinks | id, fromId, toId, linkType | Связи между сессиями |
| sessions (чат) | id, title, updatedAt, tags, folder, isArchived | Расширенные чат-сессии |

# 3.3 Типы и контракты

Необходимо создать новый контракт ISessionManager в src/kernel/contracts/session-manager.ts и расширить существующие типы. Основные новые типы: SessionType ('debate' | 'chat'), SessionStatus (объединённый статус для обоих типов), SessionMeta (метаданные с тегами, папкой, статусом), и SessionLink (связь между сессиями).

Интерфейс ISessionManager должен включать методы: create(type, meta) для создания новой сессии, load(id) для загрузки с полным восстановлением, save(id) для сохранения текущего состояния, pause(id)/resume(id) для паузы и продолжения, list(filters) с фильтрацией, archive(id)/unarchive(id), link(fromId, toId, type) для связывания сессий, и getLinked(id) для получения связанных сессий.

# 3.4 Сервис SessionManagerService

Реализация SessionManagerService должна быть зарегистрирована в DI-контейнере через SystemBootstrap. Сервис должен координировать работу между DebateEngine, ChatService и Dexie, обеспечивая прозрачное сохранение и восстановление. Ключевые аспекты реализации:

- Авто-сохранение при каждом изменении состояния сессии (debounced, 2 секунды)

- Подписка на EventBus событий: debate:round:ended, debate:agent:responded, chat:message:sent и др.

- Автоматический checkpoint при beforeunload и visibilitychange

- Восстановление всех активных сессий при загрузке приложения

- Гранулярное сохранение timeline: каждое событие — отдельная запись в debateTimeline

# 4. Debates Manager: детальная спецификация

# 4.1 Хранилище сессий дебатов (DebateSessionStore)

Необходимо создать новый Zustand-стор useDebateSessionStore, аналогичный useChatStore, но специфичный для дебатов. Он должен хранить массив DebateSessionMeta (без полного содержимого, только метаданные), activeSessionId, и обеспечивать полную синхронизацию с Dexie через DebateRepository. Каждая сессия должна быть полностью восстановимой по ID.

Ключевые методы стора: createSession(topic, strategy, participants, config) для создания новой сессии и автоматического сохранения в Dexie; loadSession(id) для загрузки полного состояния (включая timeline, overrides, memory) из Dexie; saveCurrentSession() для debounced сохранения; listSessions(filters) с фильтрацией по статусу/тегу/папке; deleteSession(id); archiveSession(id); renameSession(id, title); tagSession(id, tags); moveToFolder(id, folder).

# 4.2 Полное сохранение состояния дебата

Каждый дебат должен полностью сохраняться в IndexedDB при любом изменении. Это включает: метаданные сессии (тема, стратегия, участники, конфигурация), все аргументы (полный массив DebateArgument), состояние агентов (AgentStateEntry[]), timeline-записи (каждое событие в отдельной таблице), overrides и injected events (сохраняются в debateOverrides), состояние памяти (MemoryRecord), бюджет (BudgetSnapshot), и граф консенсуса (Claim[], Conflict[]).

При восстановлении сессии необходимо создать новый экземпляр DebateSession через restoreInternalState(snapshot), восстановить timeline из debateTimeline, overrides из debateOverrides, и память через debateMemory.restoreFrom(data). Это обеспечит полноценное продолжение дебата с точностью до последнего аргумента.

# 4.3 Пауза и продолжение

При паузе дебата вызывается session.transition('paused'), после чего SessionManager автоматически сохраняет полное состояние в Dexie. При продолжении: загрузка сессии из Dexie, восстановление DebateSession.restoreInternalState(), переход в 'deliberating' через session.transition(), и запуск оркестратора с текущего раунда. Пользователь может закрыть вкладку и вернуться через дни — сессия будет доступна в списке со статусом 'paused'.

# 4.4 Debates Manager UI

Необходимо создать единый UI-компонент DebatesManagerPanel, который заменит разрозненные DebateHistoryPanel, DebateWorkspacePanel и DebateTabContent. Этот компонент должен предоставлять центральный доступ ко всем дебатам и должен содержать: список сессий с поиском и фильтрами, папки/категории, панель деталей сессии, и кнопки действий (продолжить, архивировать, удалить).

Ключевые элементы UI: боковая панель со списком сессий (группировка по статусу: active/paused/completed + по папкам), строка поиска по теме/тегу, фильтры по стратегии/дате/провайдеру, основная область с деталями сессии (инфо + кнопки действия + предпросмотр аргументов), и кнопка «Продолжить дебат» для paused-сессий и «Войти в дебат» для active.

# 5. Chat Sessions Manager: детальная спецификация

# 5.1 Расширение ChatSession и ChatStore

Текущая модель ChatSession уже хранит полную историю сообщений, но нуждается в расширении метаданных. Необходимо добавить поля: tags (string[]) для категоризации, folder (string) для организации в папки, isArchived (boolean) для архивации, isPinned (boolean) для закрепления, summary (string) для автосводки, и linkedDebateId (string | null) для связи с дебатом.

В useChatStore необходимо добавить методы: archiveSession(id), unarchiveSession(id), tagSession(id, tags), moveToFolder(id, folder), pinSession(id), generateSummary(id) (через LLM), и linkToDebate(chatId, debateId). Метод loadMoreSessions должен поддерживать пагинацию и фильтрацию по тегам/папкам/статусу архива. Ограничение SessionRepository в 100 сессий следует увеличить до 500 или убрать, поскольку IndexedDB легко справляется с такими объёмами.

# 5.2 Chat Sessions Manager UI

Аналогично Debates Manager, необходимо создать ChatSessionsManagerPanel с боковой панелью сессий, поиском, фильтрами и деталями. Отличие от дебатов: чат-сессии подразумевают другой набор действий — нет паузы/продолжения как таковых, но есть архивация, восстановление, и связь с дебатом. Должна быть кнопка «Продолжить в дебате», которая создаёт новый дебат на основе истории чата и связывает их через SessionLink.

Особенности Chat Sessions Manager UI: группировка по папкам/тегам/дате, pinned сессии сверху, контекстное меню (архив/удалить/переименовать/тег/папка), предпросмотр последних сообщений, и автосводка сессии (генерация через LLM).

# 6. Связывание сессий

Одна из ключевых функций — возможность перехода между чатом и дебатом с сохранением контекста. Например: пользователь обсудил тему в чате и решил продолжить в формате дебата с несколькими агентами. Или наоборот: по итогам дебата создать чат для уточнения.

Модель SessionLink должна содержать: id (string), fromId (string — ID исходной сессии), toId (string — ID целевой сессии), linkType ('chat_to_debate' | 'debate_to_chat' | 'continuation' | 'derivative'), context (string — описание связи), createdAt (number). Таблица sessionLinks в Dexie с индексами: id, fromId, toId, linkType.

При создании дебата из чата автоматически создаётся SessionLink с linkType 'chat_to_debate', а тема и контекст чата становятся входными данными для дебата. При создании чата из дебата — резюме дебата становится system prompt для чата. В обоих менеджерах отображается секция «Связанные сессии» с ссылками.

# 7. Поэтапный план реализации

# 7.1 Фаза 1: Фундамент (1-2 недели)

Первая фаза фокусируется на создании базовой инфраструктуры: контракты, типы, и схему базы данных. На этом этапе создаются новые файлы контрактов, миграция Dexie до version 11, и реализуется базовый SessionManagerService.

- Создать src/kernel/contracts/session-manager.ts с интерфейсом ISessionManager и типами SessionType, SessionMeta, SessionLink

- Расширить схему Dexie до v11: новые таблицы debateTimeline, debateOverrides, sessionLinks; новые поля в debateSessions и sessions

- Реализовать SessionManagerService с регистрацией в DI-контейнере через SystemBootstrap

- Написать миграцию данных: конвертация старой модели (один __debate_active_session__ + __debate_history_list__) в новую (отдельная запись на сессию)

- Добавить юнит-тесты на все новые контракты и репозитории

# 7.2 Фаза 2: Debates Manager (2-3 недели)

Вторая фаза фокусируется на полноценном Debates Manager: стор Zustand, полное сохранение состояния, UI-компонент и интеграция с существующими компонентами. На этом этапе пользователь уже сможет создавать несколько дебатов, паузить их и продолжать после перезагрузки страницы.

- Создать useDebateSessionStore (аналог useChatStore) с полной синхронизацией с Dexie

- Реализовать полное сохранение состояния дебата: snapshot + timeline + overrides + memory + budget

- Реализовать восстановление сессии: restoreInternalState + timeline + overrides + memory

- Создать DebatesManagerPanel с списком, поиском, фильтрами, папками, деталями

- Интегрировать с DebateEngine и DebateRuntimePanel: авто-сохранение при каждом раунде

- Добавить маршрут /debates-manager и пункт в route-registry

# 7.3 Фаза 3: Chat Sessions Manager (1-2 недели)

Третья фаза расширяет чат-систему новыми возможностями управления сессиями. Поскольку базовая персистенция уже работает, фокус на расширении метаданных и UI.

- Расширить ChatSession полями tags, folder, isArchived, isPinned, summary, linkedDebateId

- Добавить методы в useChatStore: archiveSession, tagSession, moveToFolder, pinSession, generateSummary

- Создать ChatSessionsManagerPanel с полным UI управления сессиями

- Увеличить лимит SessionRepository до 500 сессий и добавить фильтрацию

# 7.4 Фаза 4: Связывание и интеграция (1 неделя)

Четвёртая фаза связывает все компоненты вместе: чат ↔ дебат, единый SessionManager, и общий UI-хаб управления.

- Реализовать SessionLink и таблицу sessionLinks в Dexie

- Добавить кнопки «Продолжить в дебате» и «Продолжить в чате» в обоих менеджерах

- Создать единый SessionHubPanel — обзорный UI со всеми сессиями (чаты + дебаты) и их связями

- Обновить route-registry: добавить /session-hub и /chat-sessions-manager

- E2E-тесты: создание → пауза → перезагрузка → восстановление → продолжение

# 8. Ключевые кодовые структуры

# 8.1 Интерфейс ISessionManager

// src/kernel/contracts/session-manager.ts

export type SessionType = 'debate' | 'chat';

export type SessionStatus = 'active' | 'paused' | 'completed' | 'archived' | 'failed';

export interface SessionMeta {

id: string;

type: SessionType;

title: string;

status: SessionStatus;

tags: string[];

folder: string;

isArchived: boolean;

isPinned: boolean;

createdAt: number;

updatedAt: number;

linkedSessionIds: string[];

}

export interface SessionLink {

id: string;

fromId: string;

toId: string;

linkType: 'chat_to_debate' | 'debate_to_chat' | 'continuation' | 'derivative';

context: string;

createdAt: number;

}

export interface SessionFilters {

type?: SessionType;

status?: SessionStatus;

tags?: string[];

folder?: string;

search?: string;

isArchived?: boolean;

}

export interface ISessionManager {

create(type: SessionType, meta: Partial<SessionMeta>): Promise<string>;

load(id: string): Promise<SessionMeta | null>;

save(id: string): Promise<void>;

pause(id: string): Promise<void>;

resume(id: string): Promise<void>;

list(filters: SessionFilters): Promise<SessionMeta[]>;

archive(id: string): Promise<void>;

unarchive(id: string): Promise<void>;

delete(id: string): Promise<void>;

link(fromId: string, toId: string, linkType: SessionLink['linkType'], context?: string): Promise<void>;

getLinked(id: string): Promise<SessionLink[]>;

updateMeta(id: string, updates: Partial<SessionMeta>): Promise<void>;

}

# 8.2 Миграция Dexie v11

// In SuperAgentsDB constructor, add version 11:

this.version(11).stores({

// ... existing tables unchanged ...

debateSessions: 'id, phase, updatedAt, topic, folder, isArchived',

debateTimeline: 'id, sessionId, timestamp, type',

debateOverrides: 'id, sessionId, appliedAt',

debateVerdicts: 'sessionId',

sessionLinks: 'id, fromId, toId, linkType',

sessions: 'id, title, updatedAt, tags, folder, isArchived',

}).upgrade(async (tx) => {

// Migrate old __debate_active_session__ and

// __debate_history_list__ into individual records

const debateTable = tx.table('debateSessions');

const oldHistory = await debateTable.get('__debate_history_list__');

if (oldHistory?.arguments) {

const sessions = JSON.parse(oldHistory.arguments);

for (const s of sessions) {

await debateTable.put(sessionToRecord(s));

}

await debateTable.delete('__debate_history_list__');

}

const oldActive = await debateTable.get('__debate_active_session__');

if (oldActive) {

// Already a proper record, just ensure tags/folder fields

await debateTable.update('__debate_active_session__', {

tags: [], folder: '', isArchived: false

});

}

});

# 8.3 useDebateSessionStore структура

// src/stores/debate-session-store/types.ts

export interface DebateSessionMeta {

id: string;

topic: string;

strategy: DebateSessionStrategy;

phase: DebatePhase;

round: number;

participants: DebateParticipant[];

tags: string[];

folder: string;

isArchived: boolean;

createdAt: number;

updatedAt: number;

linkedSessionIds: string[];

}

export interface DebateSessionStoreState {

sessions: DebateSessionMeta[];

activeSessionId: string | null;

isLoaded: boolean;

}

export interface DebateSessionStoreActions {

createSession: (topic, strategy, participants, config) => string;

loadSession: (id: string) => Promise<DebateSession | null>;

saveCurrentSession: () => Promise<void>;

listSessions: (filters?) => Promise<DebateSessionMeta[]>;

pauseSession: (id: string) => Promise<void>;

resumeSession: (id: string) => Promise<void>;

deleteSession: (id: string) => Promise<void>;

archiveSession: (id: string) => Promise<void>;

tagSession: (id: string, tags: string[]) => void;

moveToFolder: (id: string, folder: string) => void;

renameSession: (id: string, title: string) => void;

setActiveSessionId: (id: string | null) => void;

}

# 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Миграция данных при обновлении схемы | Средняя | Потеря истории дебатов | Резервное копирование до миграции + тесты на реальных данных |
| Производительность при многих сессиях | Низкая | Замедление UI | Ленивая загрузка содержимого + виртуализация списка |
| Несовместимость с Classic DebateService | Средняя | Две системы персистенции | Единый адаптер через debate-bridge.ts |
| Ограничение IndexedDB по объёму | Низкая | Потеря данных при огромном кол-ве сессий | Архивация старых + экспорт/JSON резервное копирование |
| Сложность восстановления DebateEngine | Средняя | Неполное восстановление состояния | Пошаговое тестирование восстановления + snapshot validation |

# 10. Заключение

Создание единого Debates Manager и Chat Sessions Manager — это критически важный шаг для AI-OS, который превратит систему из инструмента для разовых взаимодействий в полноценную платформу для долговременной работы. Пользователь сможет вести несколько дебатов параллельно, прерывать их и возвращаться спустя дни, а также переходить между чатом и дебатом с сохранением полного контекста.

Ключевые преимущества предлагаемого решения: единый API управления сессиями обоих типов, полное сохранение состояния дебатов (включая timeline, overrides, memory), гранулярная схема хранения (1 сессия = 1 запись), связывание сессий разных типов, и централизованный UI управления. Реализация по фазам позволяет начать с фундамента и постепенно наращивать функциональность, минимизируя риски миграции и регрессии.

Общий срок реализации составляет 5-8 недель, при этом каждая фаза доставляет конкретную ценность: Фаза 1 — инфраструктура, Фаза 2 — полноценный Debates Manager, Фаза 3 — расширенный Chat Manager, Фаза 4 — интеграция и связывание. Рекомендуется начать с Фазы 1 немедленно, поскольку она не требует изменения существующего UI и может быть протестирована независимо.